ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Lutfan AI

Веб-платформа генерации премиальных цифровых пригласительных с использованием AI

Версия документа: 1.0

Уровень детализации: Senior-ready

Скоуп: веб-платформа (MVP)

Ориентировочный срок разработки: 4 недели

# 1. Обзор проекта

## 1.1. Что мы строим

Lutfan AI — веб-платформа для создания цифровых пригласительных на события узбекской и центральноазиатской культуры. Пользователь заполняет форму (данные события), выбирает вариант дизайна (готовый JPG-шаблон или AI-генерация с нуля), получает готовое приглашение в HD и скачивает его.

Ключевая техническая особенность: весь визуальный рендеринг (фон + размещение текста) выполняется одной моделью Google Gemini 2.5 Flash Image (кодовое имя Nano Banana). Программного наложения текста через canvas — НЕТ. Модель принимает JPG-заготовку или пустой промпт и возвращает финальное изображение с текстом.

## 1.2. Роли в системе

- User — конечный пользователь, авторизуется через Telegram Login Widget, создаёт приглашения.

- Admin — управляет контентом (мероприятия, шаблонные тексты, JPG-заготовки, теги стилистики, пользователи).

Роли различаются только полем users.role. Отдельных таблиц или систем нет.

## 1.3. Границы MVP

Включено в MVP:

- Веб-платформа (адаптивный дизайн, mobile-first)

- 6 типов мероприятий: nikoh, aqiqa, sunnat, birthday, hudoyi, hayit

- 3 языка интерфейса и генерации: uz-cyrl, uz-latn, ru

- Два пути генерации: JPG-шаблон + AI, AI с нуля по стилистике

- Библиотека шаблонных текстов (пользователь выбирает или пишет свой)

- Личный кабинет с историей

- Админ-панель для управления контентом

- Бесплатное использование (без биллинга)

- Аналитика продуктовых событий

Исключено из MVP:

- Telegram Mini App (отдельный проект после веб-запуска)

- Оплата (Click, Payme, Telegram Payments) — добавляется позже

- Реферальная программа и промо-коды

- Программный рендеринг текста через canvas

- Мобильные приложения iOS/Android

# 2. Стек и инфраструктура

## 2.1. Выбор стека

Выбор конкретных технологий оставлен на разработчика при соблюдении следующих требований:

- Фронтенд: SPA или SSR framework с TypeScript (рекомендуется Next.js 14+ App Router или SvelteKit)

- Бэкенд: REST API + фоновая очередь задач. Возможные варианты: Next.js API routes + BullMQ, NestJS, FastAPI

- База данных: PostgreSQL 15+

- Кэш и очередь: Redis 7+

- Файловое хранилище: S3-совместимое (AWS S3, Cloudflare R2, Backblaze B2 или Yandex Object Storage)

- CDN перед хранилищем: обязателен (Cloudflare CDN — рекомендуется)

- AI-модель: Google Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) через Google AI Studio / Vertex AI

- Авторизация: Telegram Login Widget + JWT (access 15 мин + refresh 30 дней)

Разработчик обязан документально зафиксировать выбранный стек и обосновать выбор в первый спринт (README + ADR-документ) до старта разработки.

## 2.2. Окружения

- local — локальная разработка (Docker Compose с PostgreSQL, Redis, MinIO)

- staging — предпродакшн для внутреннего тестирования

- production — рабочая среда

## 2.3. Схема окружения

Все конфиденциальные значения (API-ключи, токены, пароли БД, S3-credentials) хранятся в переменных окружения. Пример .env файла с полным перечнем переменных — обязателен в репозитории.

# База данных

DATABASE_URL=postgresql://user:pass@host:5432/lutfan

REDIS_URL=redis://host:6379/0



# JWT

JWT_ACCESS_SECRET=<random 64 char>

JWT_REFRESH_SECRET=<random 64 char>

JWT_ACCESS_TTL=15m

JWT_REFRESH_TTL=30d



# Telegram

TELEGRAM_BOT_TOKEN=<from BotFather>

TELEGRAM_BOT_USERNAME=lutfan_ai_bot



# AI

GOOGLE_AI_API_KEY=<from Google AI Studio>

NANO_BANANA_MODEL=gemini-2.5-flash-image



# S3

S3_ENDPOINT=<endpoint>

S3_REGION=<region>

S3_BUCKET_PUBLIC=lutfan-public

S3_BUCKET_PRIVATE=lutfan-private

S3_ACCESS_KEY=<key>

S3_SECRET_KEY=<secret>

CDN_BASE_URL=https://cdn.lutfan.uz



# Приложение

APP_BASE_URL=https://lutfan.uz

NODE_ENV=production

LOG_LEVEL=info



# Rate limiting

RATE_LIMIT_GENERATIONS_PER_HOUR=3

RATE_LIMIT_GENERATIONS_PER_DAY=10

## 2.4. Инфраструктура и деплой

- Хостинг фронтенда: Vercel / Netlify / Cloudflare Pages

- Хостинг бэкенда: любой (VPS с Docker, Railway, Render, Fly.io) — на усмотрение разработчика

- CI/CD: GitHub Actions или GitLab CI. Обязательно: линт → тесты → сборка → деплой

- Мониторинг ошибок: Sentry

- Логирование: структурированное JSON (Pino/Winston), с уровнями info/warn/error

- Бэкапы БД: ежедневные, retention 30 дней

# 3. Архитектура системы

## 3.1. Компонентная диаграмма

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Клиент (Browser)                       │

│                Web SPA/SSR (React/Vue/Svelte)                │

└──────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┘

               │ HTTPS/REST                │ WebSocket/SSE

               ▼                           ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        API Gateway                           │

│   Auth · Rate Limit · Validation · Routing · CORS · Logs    │

└──────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┘

       ▼            ▼              ▼             ▼

   ┌───────┐   ┌────────┐    ┌──────────┐   ┌─────────┐

   │ Auth  │   │  User  │    │  Event   │   │  Admin  │

   │Service│   │Service │    │ Service  │   │ Service │

   └───┬───┘   └───┬────┘    └────┬─────┘   └────┬────┘

       │           │              │              │

       └───────────┴──────┬───────┴──────────────┘

                          ▼

                 ┌─────────────────┐

                 │    Invitation   │

                 │     Service     │

                 └────────┬────────┘

                          │

              ┌───────────┼──────────┐

              ▼           ▼          ▼

       ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐

       │Text Tmpl │ │AI Router │ │Templates│

       │ Service  │ │(Nano Bnn)│ │ Service │

       └──────────┘ └────┬─────┘ └─────────┘

                         │

                         ▼

                  ┌─────────────┐

                  │ Redis Queue │

                  │ (generation │

                  │   worker)   │

                  └──────┬──────┘

                         ▼

              ┌──────────────────────┐

              │  Google Gemini API   │

              │  (Nano Banana)       │

              └──────┬───────────────┘

                     ▼

              ┌──────────────┐

              │  S3 + CDN    │

              └──────────────┘



  Cross-cutting: PostgreSQL · Sentry · Analytics · Cron Jobs

## 3.2. Слои приложения

### Presentation (Frontend)

- SPA/SSR со всеми пользовательскими экранами

- Мультиязычность через i18n (uz-cyrl / uz-latn / ru)

- Автосохранение черновиков (debounce 3 сек)

- WebSocket или SSE для live-обновлений генерации

### Application (Backend)

- REST API с версионированием (/api/v1/...)

- Сервисный слой с бизнес-логикой

- Валидация входных данных на уровне контроллеров

### Domain

- Модели: User, Invitation, Event, Template, TextTemplate, MoodTag, AIGeneration

- Enum-типы для статусов, ролей, языков

### Infrastructure

- Prisma / TypeORM / Drizzle — ORM для PostgreSQL

- BullMQ / Celery — очередь задач Redis

- AWS SDK / MinIO SDK — работа с S3

- Официальный Google GenAI SDK — Nano Banana

## 3.3. Асинхронная обработка

AI-генерация занимает 5–40 секунд и НЕ должна блокировать HTTP-запрос.

Схема работы:

- Клиент отправляет POST /api/v1/invitations/:id/generate

- API валидирует, создаёт задачу в Redis-очереди, возвращает 202 Accepted с job_id

- Worker подхватывает задачу, вызывает Nano Banana, сохраняет результат в S3

- Worker публикует событие generation:complete в Redis pub/sub

- API-сервер, слушающий pub/sub, транслирует событие клиенту через WebSocket/SSE

- Клиент показывает результат, обновляет UI

Fallback: клиент дополнительно опрашивает GET /api/v1/invitations/:id/status каждые 3 сек как страховку от разрыва WebSocket.

# 4. Схема базы данных

PostgreSQL 15+. Все таблицы имеют id (UUID v4, primary key), created_at, updated_at (timestamp with timezone). Мягкое удаление через deleted_at где применимо. Все внешние ключи — с ON DELETE поведением, задокументированным в миграциях.

## 4.1. users

Единая запись пользователя. Идентификация — по telegram_id.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | Primary key |
| telegram_id | BIGINT UNIQUE | нет | Уникальный ID из Telegram |
| username | VARCHAR(64) | да | Telegram @username |
| first_name | VARCHAR(128) | нет | Имя из Telegram |
| last_name | VARCHAR(128) | да | Фамилия |
| photo_url | VARCHAR(512) | да | Аватар из Telegram |
| phone | VARCHAR(20) | да | Опционально |
| language | ENUM | нет | uz-cyrl / uz-latn / ru, default uz-cyrl |
| role | ENUM | нет | user / admin, default user |
| is_banned | BOOLEAN | нет | default false |
| ban_reason | TEXT | да |  |
| last_login_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Индексы: unique(telegram_id), btree(role), btree(created_at).

## 4.2. user_sessions

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| user_id | UUID FK | нет | → users.id ON DELETE CASCADE |
| refresh_token_hash | VARCHAR(256) | нет | SHA256 refresh token |
| ip_address | VARCHAR(45) | да | IPv4/IPv6 |
| user_agent | TEXT | да |  |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| revoked_at | TIMESTAMPTZ | да | null = активная сессия |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Индексы: btree(user_id), btree(refresh_token_hash), btree(expires_at).

## 4.3. events_config

Справочник мероприятий. Управляется админом.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| slug | VARCHAR(32) UNIQUE | нет | nikoh / aqiqa / sunnat / birthday / hudoyi / hayit |
| icon_url | VARCHAR(512) | да | S3-путь к иконке |
| sort_order | INT | нет | Порядок в галерее |
| is_active | BOOLEAN | нет | default true |
| name_translations | JSONB | нет | {uz-cyrl, uz-latn, ru} |
| description_translations | JSONB | да | Описание для карточки |
| subtypes | JSONB | да | Массив подтипов (см. пример ниже) |
| fields_schema | JSONB | нет | Схема полей ввода (см. пример) |
| color_themes | JSONB | да | Цвета интерфейса для этого события |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Пример subtypes для nikoh:

[

  { "slug": "nahorgi_osh",  "names": { "uz-cyrl": "Наҳорги ош", "uz-latn": "Nahorgi osh", "ru": "Утренний плов" } },

  { "slug": "kechki_toy",   "names": { "uz-cyrl": "Кечки тўй",  "uz-latn": "Kechki toʻy", "ru": "Вечерний банкет" } },

  { "slug": "fatiha",       "names": { "uz-cyrl": "Фатиҳа тўйи","uz-latn": "Fotiha toʻyi","ru": "Фатиха" } },

  { "slug": "qiz_oshi",     "names": { "uz-cyrl": "Қиз оши",    "uz-latn": "Qiz oshi",    "ru": "Кыз аши" } },

  { "slug": "plov_banquet", "names": { "uz-cyrl": "Плов + Банкет","uz-latn":"Plov + Banket","ru":"Плов + Банкет" } }

]

Пример fields_schema для aqiqa:

{

  "required": [

    { "key": "child_gender",    "type": "enum", "options": ["boy","girl"] },

    { "key": "inviter",         "type": "enum", "options": ["parents","grandparents","family"] },

    { "key": "event_date",      "type": "date", "min": "today" },

    { "key": "event_time",      "type": "time" },

    { "key": "venue_name",      "type": "string", "maxLength": 100 },

    { "key": "venue_address",   "type": "string", "maxLength": 200 },

    { "key": "family_signature","type": "string", "maxLength": 60 }

  ],

  "optional": [

    { "key": "child_name",      "type": "string", "maxLength": 50 },

    { "key": "personal_message","type": "text",   "maxLength": 200 }

  ]

}

## 4.4. text_templates

Библиотека шаблонных текстов. Пользователь может выбрать один из вариантов, отредактировать его или написать свой с нуля.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| event_slug | VARCHAR(32) FK | нет | → events_config.slug |
| subtype_slug | VARCHAR(32) | да | Привязка к подтипу или null (для всех) |
| inviter_type | VARCHAR(32) | да | parents / grandparents / self / family / null (для всех) |
| language | ENUM | нет | uz-cyrl / uz-latn / ru |
| title | VARCHAR(128) | нет | «Классический», «Тёплый семейный» |
| preview_text | TEXT | нет | Полный текст с плейсхолдерами {child_name}, {event_date}, ... |
| variables_used | VARCHAR[] | нет | Массив плейсхолдеров, используемых в шаблоне |
| tone | ENUM | да | classic / warm / formal / poetic / modern |
| sort_order | INT | нет | Порядок в галерее |
| is_featured | BOOLEAN | нет | Рекомендованный |
| usage_count | INT | нет | default 0, для сортировки |
| is_active | BOOLEAN | нет | default true |
| created_by_admin | UUID FK | нет | → users.id |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Индексы: btree(event_slug, language, is_active), btree(usage_count DESC).

## 4.5. templates

JPG-заготовки для Пути 1 (AI вписывает текст в готовый фон).

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| event_slug | VARCHAR(32) FK | нет | → events_config.slug |
| subtype_slug | VARCHAR(32) | да |  |
| theme_name | VARCHAR(128) | нет | «Rose Gold Velvet» |
| style_tags | VARCHAR[] | да | minimalist / floral / oriental |
| color_palette | VARCHAR[] | да | rose_gold / emerald / ivory |
| mood_tags | VARCHAR[] | да | elegant / warm / classic |
| bg_url | VARCHAR(512) | нет | S3 URL — HD-фон 2400×3000 (или больше) |
| bg_url_preview | VARCHAR(512) | нет | Уменьшенное превью 600×750 для галереи |
| ai_composition_prompt | TEXT | нет | Инструкция для Nano Banana как размещать текст |
| supports_dark_text | BOOLEAN | нет | На этом фоне лучше тёмный или светлый текст |
| dominant_colors | VARCHAR[] | да | Hex-коды доминирующих цветов |
| supported_formats | VARCHAR[] | нет | ['4:5', '9:16', '1:1'] |
| is_active | BOOLEAN | нет | default true |
| is_featured | BOOLEAN | нет | На главной |
| view_count | INT | нет | default 0 |
| usage_count | INT | нет | default 0 |
| created_by_admin | UUID FK | нет | → users.id |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.6. mood_tags

Теги стилистики для Пути 2 (AI генерирует с нуля).

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| slug | VARCHAR(32) UNIQUE | нет | rose_gold / peonies / minimalist |
| category | ENUM | нет | color / flowers / style / texture |
| name_translations | JSONB | нет |  |
| prompt_snippet | VARCHAR(256) | нет | Фрагмент промпта: with rose gold accents |
| icon_url | VARCHAR(512) | да |  |
| sort_order | INT | нет |  |
| is_active | BOOLEAN | нет | default true |

## 4.7. ai_prompt_presets

Базовые промпт-шаблоны для генерации по стилистикам. Управляются админом, версионируются.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| name | VARCHAR(128) | нет | «Восточная роскошь» |
| event_slug | VARCHAR(32) FK | да | null = универсальный |
| base_prompt | TEXT | нет | Базовый промпт с плейсхолдерами {mood_tags} {text_blocks} |
| negative_prompt | TEXT | да | Что исключить |
| model_params | JSONB | нет | Параметры модели |
| example_output_url | VARCHAR(512) | да | Пример результата |
| version | INT | нет | default 1 |
| is_active | BOOLEAN | нет | default true |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.8. invitations

Ядро продукта — созданные приглашения.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| user_id | UUID FK | нет | → users.id ON DELETE CASCADE |
| status | ENUM | нет | draft / generating / ready / failed |
| event_slug | VARCHAR(32) FK | нет | → events_config.slug |
| subtype_slug | VARCHAR(32) | да |  |
| inviter_type | VARCHAR(32) | да |  |
| language | ENUM | нет | uz-cyrl / uz-latn / ru |
| event_data | JSONB | нет | Все введённые поля + text_source + final_text_blocks |
| generation_path | ENUM | да | template / ai_from_scratch |
| template_id | UUID FK | да | → templates.id (для Пути 1) |
| ai_preset_id | UUID FK | да | → ai_prompt_presets.id (для Пути 2) |
| selected_mood_tags | VARCHAR[] | да | slug-и из mood_tags |
| custom_style_note | TEXT | да | Свободный текст пользователя (опц) |
| primary_format | VARCHAR(8) | нет | '4:5' / '9:16' / '1:1', default '4:5' |
| final_image_url | VARCHAR(512) | да | Основной HD-файл (4:5) |
| additional_formats | JSONB | да | {'9:16': url, '1:1': url} |
| event_date | DATE | нет | Дата мероприятия |
| generation_count | INT | нет | default 0, счётчик всех генераций |
| last_generation_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | нет | created_at + 90 дней (для cron удаления) |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Индексы: btree(user_id, created_at DESC), btree(status), btree(event_slug), btree(expires_at) WHERE deleted_at IS NULL.

Пример event_data (aqiqa):

{

  "structured_fields": {

    "child_gender": "girl",

    "child_name": "Азиза",

    "event_date": "2026-06-20",

    "event_time": "12:00",

    "venue_name": "Ресторан Малика",

    "venue_address": "Ташкент, Юнусабад-4, 25",

    "family_signature": "Хайитбоевлар оиласи",

    "personal_message": null

  },

  "text_source": "template",

  "text_template_id": "uuid-of-selected-template",

  "final_text_blocks": {

    "header":    "Ассалому алайкум!",

    "body":      "Азиз меҳмонларимизни севимли қизимиз Азизанинг ақиқа маросимига таклиф этамиз",

    "date_time": "20 июн 2026 йил, соат 12:00",

    "address":   "Ресторан Малика, Юнусабад-4, 25",

    "footer":    "Хайитбоевлар оиласи"

  }

}

## 4.9. invitation_history

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| invitation_id | UUID FK | нет | → invitations.id ON DELETE CASCADE |
| action | VARCHAR(64) | нет | created / edited / regenerated / downloaded / shared |
| snapshot | JSONB | да | Состояние на момент действия |
| ip_address | VARCHAR(45) | да |  |
| user_agent | TEXT | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.10. ai_generations

Лог всех вызовов Nano Banana. Используется для отладки, аналитики и биллинга AI-провайдера.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| invitation_id | UUID FK | нет | → invitations.id |
| user_id | UUID FK | нет | → users.id |
| model | VARCHAR(64) | нет | gemini-2.5-flash-image |
| generation_path | ENUM | нет | template / ai_from_scratch |
| prompt_preset_id | UUID FK | да |  |
| base_image_url | VARCHAR(512) | да | JPG-заготовка (если Путь 1) |
| final_prompt | TEXT | нет | Итоговый промпт после композитинга |
| negative_prompt | TEXT | да |  |
| model_params | JSONB | да |  |
| status | ENUM | нет | queued / processing / success / failed / timeout |
| result_url | VARCHAR(512) | да |  |
| error_message | TEXT | да |  |
| provider_cost_usd | DECIMAL(8,4) | да |  |
| duration_ms | INT | да |  |
| queued_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| started_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| completed_at | TIMESTAMPTZ | да |  |

Индексы: btree(invitation_id, created_at DESC), btree(user_id), btree(status), btree(model, created_at).

## 4.11. ai_generation_cache

Кэш повторяющихся генераций. При совпадении cache_key результат переиспользуется без вызова Nano Banana.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| cache_key | VARCHAR(128) UNIQUE | нет | SHA256(preset_id + sorted mood_tags + text_hash + language) |
| generation_path | ENUM | нет | template / ai_from_scratch |
| result_url | VARCHAR(512) | нет |  |
| hit_count | INT | нет | default 1 |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| last_used_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.12. rendered_files

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| invitation_id | UUID FK | нет | → invitations.id ON DELETE CASCADE |
| file_type | ENUM | нет | hd_4_5 / hd_9_16 / hd_1_1 |
| url | VARCHAR(512) | нет | S3 URL |
| cdn_url | VARCHAR(512) | нет | CDN URL |
| file_size_bytes | BIGINT | нет |  |
| width | INT | нет |  |
| height | INT | нет |  |
| expires_at | TIMESTAMPTZ | нет | created_at + 90 дней |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.13. notifications

На MVP отправляются через Telegram-бота (потому что пользователь авторизуется через Telegram → мы знаем его telegram_id).

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| user_id | UUID FK | нет | → users.id |
| type | ENUM | нет | welcome / generation_complete / expiring_soon / seasonal |
| channel | ENUM | нет | telegram_bot / in_app, default telegram_bot |
| payload | JSONB | нет | Текст, кнопки, файлы |
| language | ENUM | нет |  |
| scheduled_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |
| sent_at | TIMESTAMPTZ | да |  |
| status | ENUM | нет | scheduled / sent / failed / cancelled |
| error_message | TEXT | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.14. share_events

Трекинг виральности.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| invitation_id | UUID FK | нет | → invitations.id |
| shared_by | UUID FK | нет | → users.id |
| platform | ENUM | нет | telegram / whatsapp / instagram / copy_link / other |
| clicked_by_ip | VARCHAR(45) | да |  |
| clicked_by_user_id | UUID FK | да |  |
| resulted_in_signup | BOOLEAN | нет | default false |
| resulted_in_signup_user_id | UUID FK | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.15. analytics_events

Продуктовая аналитика. Таблица растёт быстро — партиционировать по месяцам.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| user_id | UUID FK | да | null = гость |
| session_id | VARCHAR(64) | нет |  |
| event_name | VARCHAR(64) | нет | invitation_started / template_selected / ai_generated / ... |
| properties | JSONB | да |  |
| utm_source | VARCHAR(64) | да |  |
| utm_medium | VARCHAR(64) | да |  |
| utm_campaign | VARCHAR(64) | да |  |
| referrer_url | VARCHAR(512) | да |  |
| user_agent | TEXT | да |  |
| ip_address | VARCHAR(45) | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

Индексы: btree(user_id, created_at DESC), btree(event_name, created_at), btree(session_id).

## 4.16. daily_metrics

Обновляется ежедневным cron-джобом в 04:00 UTC.

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| date | DATE UNIQUE | нет |  |
| new_users | INT | нет |  |
| dau | INT | нет |  |
| invitations_created | INT | нет |  |
| invitations_completed | INT | нет | reached "ready" status |
| ai_generations_count | INT | нет |  |
| ai_cost_usd | DECIMAL(10,4) | нет |  |
| downloads_count | INT | нет |  |
| shares_count | INT | нет |  |

## 4.17. system_logs

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| level | ENUM | нет | info / warning / error / critical |
| module | VARCHAR(64) | нет | auth / ai_router / renderer / ... |
| message | TEXT | нет |  |
| context | JSONB | да |  |
| user_id | UUID FK | да |  |
| invitation_id | UUID FK | да |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

## 4.18. admin_actions

| Поле | Тип | Nullable | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | нет | PK |
| admin_id | UUID FK | нет | → users.id (где role = admin) |
| action | VARCHAR(64) | нет | user_banned / template_created / promo_created / ... |
| target_type | VARCHAR(64) | да | user / invitation / template / ... |
| target_id | UUID | да |  |
| changes | JSONB | да | before/after diff |
| ip_address | VARCHAR(45) | нет |  |
| created_at | TIMESTAMPTZ | нет |  |

# 5. Аутентификация

## 5.1. Обзор

Единственный способ входа — Telegram Login Widget. Никаких email/password. Причина: единый аккаунт с будущей Telegram Mini App будет синхронизироваться по telegram_id.

## 5.2. Регистрация Telegram-бота

- Через @BotFather создать бота с username lutfan_ai_bot (или согласованным именем)

- Через /setdomain привязать домен lutfan.uz

- Сохранить bot token в переменную TELEGRAM_BOT_TOKEN

## 5.3. Флоу авторизации

- Пользователь на лендинге нажимает "Войти через Telegram"

- Открывается Telegram Login Widget (iframe от Telegram)

- Пользователь подтверждает вход, Telegram отправляет POST на callback-URL с параметрами: id, first_name, last_name, username, photo_url, auth_date, hash

- Backend валидирует hash по формуле Telegram (HMAC-SHA-256 от отсортированных полей с секретом = SHA-256(bot_token))

- Проверяет что auth_date не старше 86400 сек (сутки)

- Ищет или создаёт запись в users по telegram_id

- Генерирует пару JWT: access (15 мин) + refresh (30 дней)

- Access — в Authorization: Bearer header, refresh — в httpOnly Secure SameSite=Strict cookie

- Возвращает пользователю его профиль + access token

## 5.4. Middleware защиты

Все /api/v1/... endpoints кроме /auth/*, /health, /public/* требуют валидного access token.

- При истечении access — фронт вызывает POST /auth/refresh с cookie

- При истечении refresh — редирект на логин

- Endpoints с префиксом /admin/* дополнительно проверяют users.role = admin

- Все запросы логируются с request_id для трейсинга

## 5.5. Логика ban

При каждом запросе middleware проверяет users.is_banned. Если true — 403 Forbidden с описанием причины из ban_reason.

# 6. API спецификация

## 6.1. Общие правила

- Base URL: /api/v1

- Content-Type: application/json (кроме загрузки файлов — multipart/form-data)

- Все timestamps в ISO 8601 UTC

- Пагинация: query params ?page=1&limit=20 (max limit = 100)

- Ошибки — единый формат:

{

  "error": {

    "code": "VALIDATION_ERROR",

    "message": "Invalid event_date",

    "details": { "field": "event_date", "reason": "must_be_in_future" },

    "request_id": "req_abc123"

  }

}

## 6.2. Rate limiting

Реализация через Redis. Ключ = user_id (или IP для гостей).

- Anonymous: 30 req/min

- Authenticated: 120 req/min

- AI-генерация: 3 req/hour, 10 req/day на пользователя

- Admin endpoints: 300 req/min

При превышении — 429 Too Many Requests с заголовком Retry-After.

## 6.3. Endpoints — Authentication

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/telegram | Валидация Telegram Login Widget данных, создание/поиск пользователя, выдача JWT |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Обновление access token по refresh cookie |
| POST | /api/v1/auth/logout | Ревокация refresh token |
| GET | /api/v1/auth/me | Профиль текущего пользователя |

## 6.4. Endpoints — User

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/user/profile | Профиль |
| PATCH | /api/v1/user/profile | Обновить language, phone |
| GET | /api/v1/user/invitations | Список приглашений пользователя (пагинация, фильтр по event_slug, status) |

## 6.5. Endpoints — Events & Content

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/events | Список активных мероприятий с subtypes и fields_schema |
| GET | /api/v1/events/:slug | Детали одного мероприятия |
| GET | /api/v1/text-templates | Библиотека шаблонных текстов. Фильтры: event_slug (обязательно), subtype_slug, inviter_type, language, tone. Сортировка по usage_count DESC |
| GET | /api/v1/templates | JPG-шаблоны. Фильтры: event_slug (обязательно), subtype_slug, style_tags[], color_palette[]. Пагинация |
| GET | /api/v1/templates/:id | Детали JPG-шаблона |
| GET | /api/v1/mood-tags | Все активные mood_tags, сгруппированы по category |
| GET | /api/v1/ai-presets | AI-пресеты для генерации с нуля. Фильтр по event_slug |

## 6.6. Endpoints — Invitations

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/invitations | Создать черновик (event_slug, subtype_slug, language) |
| GET | /api/v1/invitations/:id | Получить приглашение |
| PATCH | /api/v1/invitations/:id | Обновить черновик (event_data, generation_path, template_id или ai_preset_id + mood_tags) |
| POST | /api/v1/invitations/:id/generate | Запустить AI-генерацию (async). Возвращает 202 + job_id |
| GET | /api/v1/invitations/:id/status | Опрос статуса генерации (fallback для WebSocket) |
| POST | /api/v1/invitations/:id/formats | Запросить дополнительный формат (9:16 или 1:1) — генерирует новую версию |
| DELETE | /api/v1/invitations/:id | Мягкое удаление приглашения (deleted_at = now) |
| POST | /api/v1/invitations/:id/share | Записать share_event (platform в теле) |

## 6.7. Endpoints — Analytics (client-side)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/analytics/events | Отправка события с фронта. Тело: {event_name, properties, session_id, utm_*} |

## 6.8. Endpoints — Admin

Все требуют role = admin.

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/admin/dashboard | Ключевые метрики за периоды (день/неделя/месяц) |
| GET | /api/v1/admin/users | Список пользователей (поиск, фильтры, пагинация) |
| GET | /api/v1/admin/users/:id | Детали пользователя |
| PATCH | /api/v1/admin/users/:id | is_banned, ban_reason, role |
| GET | /api/v1/admin/events | CRUD мероприятий |
| POST | /api/v1/admin/events |  |
| PATCH | /api/v1/admin/events/:id |  |
| DELETE | /api/v1/admin/events/:id |  |
| GET | /api/v1/admin/text-templates | CRUD шаблонов текстов |
| POST | /api/v1/admin/text-templates |  |
| PATCH | /api/v1/admin/text-templates/:id |  |
| DELETE | /api/v1/admin/text-templates/:id |  |
| GET | /api/v1/admin/templates | CRUD JPG-шаблонов |
| POST | /api/v1/admin/templates | multipart/form-data (JPG + метаданные) |
| PATCH | /api/v1/admin/templates/:id |  |
| DELETE | /api/v1/admin/templates/:id |  |
| GET | /api/v1/admin/mood-tags | CRUD mood_tags |
| POST | /api/v1/admin/mood-tags |  |
| PATCH | /api/v1/admin/mood-tags/:id |  |
| DELETE | /api/v1/admin/mood-tags/:id |  |
| GET | /api/v1/admin/ai-presets | CRUD AI-пресетов |
| POST | /api/v1/admin/ai-presets |  |
| PATCH | /api/v1/admin/ai-presets/:id |  |
| DELETE | /api/v1/admin/ai-presets/:id |  |
| POST | /api/v1/admin/ai-presets/:id/test | Тестовая генерация с тестовыми данными |
| GET | /api/v1/admin/invitations | Список всех приглашений (фильтры) |
| GET | /api/v1/admin/ai-generations | Логи AI-генераций (для отладки) |
| GET | /api/v1/admin/system-logs | Системные логи |
| GET | /api/v1/admin/analytics/export | Экспорт daily_metrics в CSV |

## 6.9. WebSocket / SSE канал

Endpoint: /ws (WebSocket) или /events (SSE). Авторизация — через access token в query string при подключении.

События сервер → клиент:

- generation:queued — {invitation_id, job_id, position_in_queue}

- generation:started — {invitation_id, job_id}

- generation:progress — {invitation_id, progress_percent} (опционально)

- generation:complete — {invitation_id, image_url}

- generation:failed — {invitation_id, error_code, message}

# 7. Интеграция с Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)

## 7.1. SDK и конфигурация

- Использовать официальный @google/generative-ai (Node.js) или google-generativeai (Python)

- Модель: gemini-2.5-flash-image

- API-ключ в переменной GOOGLE_AI_API_KEY

- Все вызовы через backend-worker, никогда с фронта

## 7.2. Путь 1: JPG-шаблон + AI впиcывает текст

Worker получает job из очереди:

- Загружает templates.bg_url (JPG-заготовку) в память

- Собирает промпт из templates.ai_composition_prompt + текстовых блоков пользователя из invitations.event_data.final_text_blocks

- Отправляет multimodal-запрос в Nano Banana: image + text prompt

- Модель возвращает изображение с вписанным текстом

- Worker сохраняет результат в S3 (bucket: lutfan-public, path: /invitations/{invitation_id}/hd_4_5.jpg)

- Публикует событие generation:complete

Пример структуры промпта:

You are given a premium invitation card background. Your task is to place

the following text on the card in an elegant, well-composed manner.



Text blocks (in Uzbek Cyrillic):

- HEADER (elegant script, top center): "Ассалому алайкум!"

- BODY (refined serif, center, may span 2-3 lines): "Азиз меҳмонларимизни севимли қизимиз Азизанинг ақиқа маросимига таклиф этамиз"

- DATE_TIME (bold serif, below body): "20 июн 2026 йил, соат 12:00"

- ADDRESS (smaller serif, below date): "Ресторан Малика, Юнусабад-4, 25"

- FOOTER (elegant script, bottom center): "Хайитбоевлар оиласи"



Composition rules:

- Preserve the entire existing background design

- 200px minimum margin from all edges

- Text must be highly legible against the background

- Use dark text if background is light, light text if background is dark

- Maintain elegant vertical spacing between blocks

- Perfect Uzbek Cyrillic character rendering required (Ҳ, Қ, Ў, Ғ)



Output: single image, same dimensions and quality as input.

## 7.3. Путь 2: AI генерирует всё с нуля

Worker получает job:

- Загружает ai_prompt_presets.base_prompt по ai_preset_id

- Собирает mood_tags.prompt_snippet из выбранных пользователем тегов

- Формирует финальный промпт: base_prompt + " " + join(mood_snippets, ", ") + текстовые блоки

- Отправляет текстовый запрос в Nano Banana (без входного изображения)

- Модель генерирует изображение с фоном и текстом

- Сохраняет в S3, публикует событие

Пример базового промпта (event: nikoh, стиль: восточная роскошь):

Create a premium wedding invitation card, vertical portrait 4:5 aspect ratio,

high resolution suitable for print (2400x3000 pixels).



Style: {mood_snippets}



Include the following text elegantly composed on the card:

- HEADER: "{header_text}"

- BODY: "{body_text}"

- DATE_TIME: "{date_time_text}"

- ADDRESS: "{address_text}"

- FOOTER: "{footer_text}"



Typography: elegant script for headers and signatures, refined serif for body.

All text centered. Perfect Uzbek Cyrillic character rendering required.

No watermarks. Clean, luxurious composition with generous margins.

## 7.4. Кэширование

Перед вызовом Nano Banana worker проверяет ai_generation_cache по cache_key:

cache_key = sha256(

  generation_path + "|" +

  (template_id || preset_id) + "|" +

  sorted(mood_tags).join(",") + "|" +

  hash(final_text_blocks) + "|" +

  language + "|" +

  primary_format

)

При попадании — переиспользуется result_url, инкрементируется hit_count. При промахе — генерируется, сохраняется. Кэш живёт вечно, но чистится cron-джобом при hit_count = 1 и старше 60 дней.

## 7.5. Retry-логика и таймауты

- Таймаут одного запроса к Nano Banana: 60 сек

- При таймауте — 1 автоматический retry с delay 5 сек

- При 429 (rate limit) — exponential backoff (5, 15, 45 сек), максимум 3 попытки

- При 500-х ошибках — 2 retry с delay 3 сек

- При исчерпании попыток — статус failed, уведомление пользователю с извинением

## 7.6. Rate limits Nano Banana

На момент написания ТЗ Google AI Studio предоставляет тарифы с разными лимитами. Разработчик обязан:

- Уточнить актуальные лимиты в момент разработки

- Реализовать очередь с ограничением concurrent requests согласно тарифу

- Настроить мониторинг остатка квоты

## 7.7. Валидация результата

После получения изображения от Nano Banana worker выполняет базовую проверку:

- Изображение получено (не пустой ответ)

- Формат корректный (JPEG/PNG)

- Размер файла > 100KB (защита от «пустых» результатов)

- Разрешение соответствует запрошенному формату

Если валидация не прошла — retry (максимум 2 раза), затем failed.

# 8. Фронтенд: экраны и компоненты

## 8.1. Общие требования

- Mobile-first, адаптив под 360px+ ширины

- Поддержка тёмной/светлой темы (детект по prefers-color-scheme, переключатель в настройках)

- i18n: uz-cyrl (default), uz-latn, ru. Переключатель в шапке и в настройках профиля

- Все длительные операции — с skeleton-loader, никаких белых экранов

- Автосохранение форм через debounce 3 сек

- SEO: meta tags, OG-теги, sitemap.xml, robots.txt

- Accessibility: ARIA-атрибуты на интерактивных элементах, keyboard navigation

## 8.2. Публичные страницы

### 8.2.1. Главная (лендинг)

URL: /

- Hero-блок: заголовок + видео-демо (autoplay muted loop) + CTA "Создать приглашение"

- Как это работает — 3 шага с иконками

- Галерея примеров — грид карточек с фильтром по типу события

- Отзывы — пусто на MVP, зарезервированный блок

- Футер: контакты, ссылки, соцсети

### 8.2.2. Галерея примеров

URL: /gallery

- Грид всех примеров (данные из templates.bg_url_preview + type)

- Фильтры: тип события, стиль, палитра

- При клике — модалка с крупным превью и кнопкой "Создать похожее"

### 8.2.3. Как это работает

URL: /how-it-works. Статическая страница с описанием флоу.

### 8.2.4. FAQ

URL: /faq. Статическая, вопросы и ответы.

## 8.3. Продуктовые страницы (требуют логина)

### 8.3.1. Выбор мероприятия

URL: /create

- 6 крупных карточек (nikoh, aqiqa, sunnat, birthday, hudoyi, hayit)

- Каждая — с иконкой, названием на текущем языке

- При выборе — POST /invitations, редирект на следующий шаг с id

### 8.3.2. Уточнение (подтип + inviter)

URL: /create/:id/details

- Если у события есть subtypes → селектор подтипа

- Для aqiqa — селектор пола ребёнка (влияет на цветовую тему интерфейса)

- Селектор "кто приглашает": родители / бабушки-дедушки / молодожёны / семья

- Селектор языка приглашения (uz-cyrl / uz-latn / ru)

- Кнопка "Далее" → PATCH /invitations/:id

### 8.3.3. Ввод данных

URL: /create/:id/data

- Динамическая форма из events_config.fields_schema

- Валидация в реальном времени (даты, длина строк)

- Автосохранение (debounce 3 сек → PATCH /invitations/:id)

- Кнопка "Далее"

### 8.3.4. Выбор текста

URL: /create/:id/text

- Секция "Готовые варианты" — карточки из text_templates с превью

- Каждая карточка — превью текста с подставленными данными пользователя

- Клик по карточке → open editor с этим шаблоном

- Отдельная кнопка "Написать свой" → open editor пустой

- Editor — 5 полей (header, body, date_time, address, footer), можно править

- Кнопка "Далее"

### 8.3.5. Выбор пути генерации

URL: /create/:id/style

- Две крупные карточки: "Готовый дизайн" (JPG-шаблоны) и "AI создаст с нуля" (mood_tags)

### 8.3.6a. Галерея JPG-шаблонов

URL: /create/:id/style/templates

- Грид JPG-шаблонов, фильтруется по event_slug

- Дополнительные фильтры: стиль, палитра

- При выборе — PATCH /invitations/:id + переход на генерацию

### 8.3.6b. Выбор стилистики (AI с нуля)

URL: /create/:id/style/ai

- Мультиселектор mood_tags по категориям (color, flowers, style, texture)

- Опциональное поле custom_style_note (свободный текст пользователя)

- При подтверждении — POST /invitations/:id/generate

### 8.3.7. Экран ожидания генерации

URL: /create/:id/generating

- Прогресс-бар (пульсирующий, не привязан к процентам)

- Ротирующиеся карточки контента (каждые 7 сек) — этикет, традиции

- Подключение WebSocket или SSE + polling GET /status как fallback

- При generation:complete → редирект на превью

- При generation:failed → показ ошибки + кнопка "Попробовать снова"

### 8.3.8. Превью и скачивание

URL: /create/:id/result

- Отображение сгенерированного изображения (final_image_url) во всю ширину

- Кнопки: "Скачать HD (4:5)", "Ещё форматы" (9:16, 1:1), "Поделиться", "Создать новое"

- Дополнительные форматы — при клике POST /invitations/:id/formats, дожидаемся генерации

- Кнопка "Поделиться" — открывает share sheet или модалку с готовым текстом на языке пользователя + иконки платформ (Telegram, WhatsApp, Instagram, копировать ссылку)

- При шеринге — POST /invitations/:id/share

- Опция "Отредактировать" — возврат на шаг 8.3.3 (генерация будет новая)

### 8.3.9. Личный кабинет

URL: /account

- Список всех приглашений пользователя (GET /user/invitations)

- Каждое — превью, тип события, дата создания, статус

- Клик — /create/:id/result (можно перескачать)

- Индикация "истекает через N дней" за 7 дней до expires_at

- Кнопка удалить (мягкое удаление)

### 8.3.10. Настройки

URL: /account/settings

- Язык интерфейса

- Телефон (опционально)

- Тема (light/dark/auto)

- Кнопка "Выйти"

## 8.4. Админ-панель

URL: /admin. Отдельный layout, доступ только для role = admin.

### 8.4.1. Dashboard

URL: /admin

- Ключевые метрики: DAU, приглашений создано сегодня/неделя, AI-стоимость сегодня

- Графики: рост пользователей, конверсия воронки

### 8.4.2. Пользователи

- /admin/users — таблица с поиском по username, фильтр по role, is_banned

- /admin/users/:id — детали + история приглашений + кнопки ban/unban, назначить role

### 8.4.3. Мероприятия

- /admin/events — CRUD events_config

- Форма редактирования: JSON-редакторы для subtypes, fields_schema, color_themes

- Загрузка иконки (image upload)

### 8.4.4. Шаблоны текстов

- /admin/text-templates — CRUD text_templates

- Форма: event_slug, subtype_slug, inviter_type, language, title, preview_text (multiline с подсветкой плейсхолдеров типа {child_name}), tone

- Автоматический парсинг variables_used из preview_text

- Кнопка "Предпросмотр" с тестовыми данными

### 8.4.5. JPG-шаблоны

- /admin/templates — грид всех шаблонов, фильтры

- /admin/templates/new — загрузка JPG (multipart), заполнение метаданных, ai_composition_prompt (textarea)

- Автоматическая генерация bg_url_preview на бэке (resize до 600×750)

- Автоматический анализ dominant_colors (опционально — через библиотеку типа node-vibrant)

- Кнопка "Тестовая генерация" — запуск AI с тестовыми данными для проверки composition prompt

### 8.4.6. Mood tags

- /admin/mood-tags — CRUD

- Форма: slug, category, name_translations, prompt_snippet, icon_url, sort_order

### 8.4.7. AI-пресеты

- /admin/ai-presets — CRUD

- Форма: name, event_slug, base_prompt (textarea с подсказкой доступных плейсхолдеров), negative_prompt, model_params (JSON)

- Кнопка "Тестовая генерация" — с настраиваемыми mood_tags и текстовыми блоками

- Сохранение результата теста как example_output_url

### 8.4.8. Логи и мониторинг

- /admin/ai-generations — таблица логов вызовов Nano Banana (успешные/failed, стоимость, время)

- /admin/system-logs — критические логи

- /admin/analytics — экспорт daily_metrics

# 9. Работа с файлами и S3

## 9.1. Buckets

- lutfan-public — публичные файлы (JPG-шаблоны, иконки, превью). Доступ через CDN

- lutfan-private — приватные файлы (пользовательские приглашения). Только через signed URL с TTL 1 час

## 9.2. Структура путей

lutfan-public/

├── events/

│   └── {slug}/icon.png

├── templates/

│   ├── {template_id}/bg.jpg

│   └── {template_id}/preview.jpg

├── mood-tags/

│   └── {slug}/icon.png

└── ai-presets/

    └── {preset_id}/example.jpg



lutfan-private/

└── invitations/

    └── {invitation_id}/

        ├── hd_4_5.jpg

        ├── hd_9_16.jpg

        └── hd_1_1.jpg

## 9.3. Загрузка файлов

Клиент → Backend (multipart/form-data). Backend валидирует MIME-type, размер (макс 20MB), затем загружает в S3 SDK-методом. Прямой upload с фронта в S3 НЕ используем на MVP (лишняя сложность).

## 9.4. Скачивание

- Публичные файлы — через CDN URL напрямую

- Приватные — через backend endpoint GET /api/v1/invitations/:id/download?format=4:5, который проверяет владельца и возвращает signed URL с TTL 1 час

## 9.5. Cron: удаление истёкших файлов

Ежедневно в 03:00 UTC:

- SELECT invitations WHERE expires_at < NOW() AND deleted_at IS NULL

- Для каждого — удаление файлов из S3 (все связанные rendered_files)

- UPDATE rendered_files SET deleted_at = NOW()

- UPDATE invitations SET deleted_at = NOW() (мягкое)

# 10. Безопасность

## 10.1. Обязательные меры

- HTTPS на всех окружениях (Let's Encrypt / Cloudflare)

- HSTS с preload

- CORS whitelist (только lutfan.uz и поддомены)

- CSP-заголовки (запрет inline scripts, whitelist origins)

- X-Frame-Options: DENY (кроме страниц с Telegram Login Widget)

- X-Content-Type-Options: nosniff

- Rate limiting через Redis

- Валидация всех входных данных на бэке (не доверять фронту)

- Санитизация текстов пользователя перед подстановкой в промпт (защита от prompt injection)

- Prepared statements везде (защита от SQL injection). Через ORM это обеспечено автоматически

- Хэширование refresh token в БД (никогда не хранить в plain text)

- Секреты — только в env-переменных, никогда в коде

## 10.2. Защита от prompt injection

Пользовательские тексты попадают в промпт для Nano Banana. Возможна попытка "перепрограммировать" модель.

Меры защиты:

- Обрезка длины полей до maxLength из fields_schema

- Экранирование фигурных скобок и системных ключевых слов

- Обёртка текста пользователя в кавычки внутри промпта

- Разделение system prompt и user data чётким разделителем

- Валидация результата (не отдаём, если модель отклонилась от задачи)

## 10.3. Валидация Telegram Login Widget

Обязательная последовательность:

- Извлечь все параметры кроме hash, отсортировать по ключу, склеить key=value через \n

- secret_key = SHA-256(bot_token)

- computed_hash = HMAC-SHA-256(sorted_string, secret_key)

- Сравнить с полученным hash — не равны, отказ 401

- Проверить auth_date > NOW() - 86400 — иначе отказ 401

## 10.4. Приватность

- Публичная страница /privacy-policy на 3 языках

- Публичная страница /terms на 3 языках

- При регистрации — чекбокс "Согласен с условиями"

- Возможность удаления аккаунта (GDPR-like): удаляет users + связанные записи через CASCADE

## 10.5. Аудит

- admin_actions — все действия админа с before/after diff

- user_sessions — история входов

- invitation_history — история изменений приглашений

# 11. Качество кода и тестирование

## 11.1. Стандарты кода

- TypeScript strict mode

- ESLint + Prettier с pre-commit hooks (Husky + lint-staged)

- Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:, ...)

- PR-based workflow, обязательный self-review перед merge

- README с инструкцией запуска в 3 команды: install → migrate → dev

## 11.2. Тесты

- Unit-тесты — обязательны для сервисного слоя (auth, invitation, ai_router)

- Integration-тесты — для API endpoints (Supertest/pytest)

- E2E — 1-2 сценария на MVP (Playwright): "создание приглашения от логина до скачивания"

- Целевое покрытие: 60%+ для бэка на MVP

- CI — все тесты запускаются перед деплоем

## 11.3. Логирование и мониторинг

- Все ошибки → Sentry

- Структурированные JSON-логи в файлы (rotate ежедневно)

- Метрики: response time (p50, p95, p99), error rate, AI-генерация success rate

- Uptime monitoring: UptimeRobot / BetterStack (внешний пинг каждые 5 мин)

- Alerting в Telegram (личный чат разработчика + владельца) при critical-логах

# 12. Критерии приёмки и этапы

## 12.1. Разбивка на спринты

### Спринт 0 — Setup (2-3 дня)

- Репозиторий + CI/CD pipeline

- Docker Compose для локальной разработки

- Настройка Supabase/PostgreSQL, Redis, S3

- Настройка Telegram-бота (BotFather)

- Регистрация в Google AI Studio

- ADR (Architectural Decision Record) с обоснованием стека

### Спринт 1 — Фундамент (5-7 дней)

- Все таблицы БД + миграции

- Auth-модуль (Telegram Login Widget + JWT)

- Базовый layout, i18n

- Лендинг + FAQ + статические страницы

- Health-check endpoint

### Спринт 2 — Мастер создания (7-8 дней)

- Все шаги мастера (событие → подтип → данные → текст → стиль)

- Endpoints для events, text-templates, templates, mood-tags

- Автосохранение черновиков

### Спринт 3 — AI-генерация (7-8 дней)

- Интеграция Nano Banana (оба пути)

- Очередь + worker

- WebSocket/SSE для live-обновлений

- Экран ожидания + превью + скачивание

- Дополнительные форматы (9:16, 1:1) по запросу

- Кэширование ai_generation_cache

### Спринт 4 — Личный кабинет и виральность (3-4 дня)

- Личный кабинет со списком приглашений

- Настройки

- Модуль шеринга (share_events)

- Telegram-уведомления (welcome, generation_complete)

### Спринт 5 — Админ-панель (5-7 дней)

- Все админ-эндпоинты

- Dashboard

- CRUD-интерфейсы для events, text-templates, templates, mood-tags, ai-presets

- Логи и мониторинг

### Спринт 6 — Полировка и запуск (3-5 дней)

- Аналитика (analytics_events)

- SEO

- Cron-джобы (удаление истёкших, daily_metrics)

- Rate limiting

- Sentry, uptime monitoring

- Финальное тестирование

- Production deploy

## 12.2. Definition of Done

Задача считается выполненной, только если:

- Код соответствует стандартам (lint passes)

- Тесты написаны и проходят

- Функциональность работает на staging

- Демо владельцу проведено

- Документация обновлена

## 12.3. Критерии финальной приёмки MVP

- Пользователь может залогиниться через Telegram Login Widget

- Пользователь может создать приглашение для всех 6 типов событий

- Работают оба пути генерации (JPG-шаблон и AI с нуля)

- Работают 3 языка интерфейса и генерации

- Пользователь получает HD-файл и может скачать 3 формата

- Работает шеринг в Telegram, WhatsApp, копирование ссылки

- Личный кабинет отображает всю историю

- Админ может создавать/редактировать все типы контента

- Работают Telegram-уведомления

- Rate limiting активен

- Cron-джобы работают

- Sentry подключён и получает ошибки

- Все страницы responsive (проверено на 360px, 768px, 1440px)

- Работает и в Chrome, Safari, Firefox актуальных версий

- Приложение развёрнуто на production-домене lutfan.uz

## 12.4. Что НЕ входит в приёмку MVP

- Telegram Mini App

- Мобильные приложения

- Оплата

- Реферальная программа

- Промо-коды

# 13. Ожидаемая документация от разработчика

- README.md — обзор, установка, запуск, деплой

- ARCHITECTURE.md — описание архитектуры, слоёв, взаимодействий

- API.md — или Swagger/OpenAPI автогенерация

- DATABASE.md — ER-диаграмма, описание таблиц

- DEPLOYMENT.md — процесс деплоя, доступы, откат

- ADR (Architectural Decision Records) — по каждому значимому решению

- Runbook — что делать при типовых инцидентах (падение AI-провайдера, БД, S3)

# 14. Контакты и коммуникация

Заказчик: Eltuzar (владелец проекта Lutfan AI, соло-фаундер).

Формат работы:

- Еженедельный созвон (30-45 мин) — демо прогресса, планирование

- Ежедневный текстовый статус в Telegram (что сделано, что планируется, блокеры)

- Все задачи — в трекере (Linear/Notion/GitHub Issues, на выбор разработчика)

- Все вопросы по функциональности — сначала в трекере, потом обсуждаем

— Конец документа —